WORLD ENGINE   /   DOC-003

# Дорожная карта продукта World Engine

FULL CONTENT · ARCHITECTURE AUDITED · COMPLETE

| Идентификатор | DOC-003 |
| --- | --- |
| Версия | 4.0 |
| Русский | Русский |
| Дата | 2026-09-04 |
| Статус редакции | Проверено архитектурным аудитом — полная консолидированная версия |

Проверено архитектурным аудитом — полная консолидированная версия

# Содержание

Содержание

# Назначение и правила применения

Этот документ является полной консолидированной версией. Он объединяет действующие проверенные решения, подробное техническое содержание прежних версий, дополнения, таблицы и схемы. Краткий проверенный слой ниже имеет нормативный приоритет. Если сохранённый исторический фрагмент ему противоречит, действует исправленное правило из нормативного слоя; исторический фрагмент оставлен только для полноты и прослеживаемости.

## Правило приоритета

Нормативные формулировки текущей проверенной версии заменяют несовместимые формулировки ранних версий. Остальные подробности ранних версий сохраняются как действующая детализация, если они не конфликтуют с нормативным слоем.

# Действующая проверенная спецификация

## Нормативный источник: DOC-003_World_Engine_Product_Roadmap_RU_v3_1.docx

docs/00_Project_Management/DOC-003_World_Engine_Product_Roadmap_RU_v3_1.docx

## Продуктовая дорожная карта

Product Release Roadmap / World Engine

## World Engine

| Проект | World Engine |
| --- | --- |
| Документ | Product Release Roadmap |
| Document ID | ROAD-002 |
| Version | v3.1 |
| Status | Draft |
| Дата | 2026-08-05 |
| Автор | Andrii Drahulskyi |

## 1. Purpose

Этот документ описывает продуктовые версии World Engine с точки зрения того, что получает пользователь в каждом релизе.

Документ отвечает на вопрос: какие возможности становятся доступны в версиях 1.0, 1.1, 1.2, 2.0 и далее.

Технические детали реализации, внутренние модули и архитектурные связи описываются в отдельных документах.

## 2. Scope

Документ охватывает продуктовые релизы и разделяет функции по приоритетам MoSCoW.

Он не описывает техническую реализацию модулей и не заменяет implementation roadmap.

Если функция слишком рискованна, тяжела или не нужна для текущего релиза, она переносится в следующую версию.

## 3. Release Philosophy

• Каждый релиз должен быть пригоден к использованию и приносить реальную пользу.

• Нельзя выпускать версию только ради количества функций.

• Стабильность важнее объёма возможностей.

• То, что ломает MVP, переносится дальше.

• Каждый релиз должен давать пользователю заметное ощущение прогресса.

## 4. Planning Principles

• Первая версия должна быть минимальной, но уже полезной и наблюдаемой.

• Сначала пользователь видит живой мир, затем получает более сложные социальные и системные эффекты.

• Экономика, политика и сложная генерация мира не должны перегружать первую версию.

• MoSCoW используется для защиты MVP от перегрузки и для управления ожиданиями.

• То, что не помещается в текущий релиз, должно явно перейти в будущую версию.

## 5. MoSCoW Legend

| Priority | Meaning |
| --- | --- |
| Must | Обязательная возможность релиза; без неё версия не считается готовой. |
| Should | Очень желательная возможность; заметно повышает ценность релиза. |
| Could | Полезная, но необязательная возможность; добавляется, если есть время. |
| Won't (this release) | Сознательно не включается в текущую версию и переносится позже. |

## 6. Product Version Roadmap

Ниже указано, какие возможности должен получить пользователь в каждой версии.

| Version | Product Vision | What the Player Notices | Must | Should | Could | Won't |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Living Core | NPC запоминают важные события, реагируют на действия игрока, а мир сохраняет последствия между сессиями. | Память NPC; сохранение состояния мира; контекстные диалоги; последствия действий; обнаружение изменений модов. | Простые реакции отношений; простая история событий; базовые fallback-реплики. | Ограниченная голосовая озвучка; первые аналитические сигналы по модам. | Экономика, политика, дети, наследование ролей, континентальная симуляция. |
| v1.1 | Social Expansion | Социальная жизнь мира становится заметнее: отношения, репутация и социальные связи начинают влиять на поведение NPC. | Улучшенная память; более точные диалоги; устойчивые социальные связи; заметные организации. | Более разнообразные реакции на новые моды; улучшенная персонализация поведения NPC. | Первые простые правила локальной торговли и бытовой активности. | Полноценная экономика и политика. |
| v1.2 | World Systems | Мир начинает использовать системные последствия: торговля, ресурсы и квесты зависят от состояния мира. | Базовая экономика; локальные события влияют на поселения; квесты возникают из состояния мира. | Лучшие реакции на события и изменения в мире; более сложные задачи. | Локальные кризисы, простые конфликты между группами. | Сложная дипломатия, глобальная политика, массовый городострой. |
| v2.0 | Living Society | Появляются семьи, дети, наследование профессий и ролей; важные персонажи могут получать преемников. | Role replacement system; семьи; дети; профессии и роли продолжаются без ручного вмешательства. | Более сильные организации, расследования, социальные цепочки, emergent events. | Динамическая адаптация новых рас и мод-контента. | Полная симуляция всего континента и тотальная автоматизация всех модов. |
| v3.0+ | Platform Expansion | World Engine начинает работать как платформа: появляются адаптеры для других игр, SDK-like tools и расширенные инструменты анализа. | Поддержка других игр; инструменты для моддеров; аналитика симуляции; дополнительные AI workflows. | Веб-панель мониторинга; внешние интеграции; поддержка дополнительных игровых платформ. | Полный ручной пересмотр архитектуры под каждый новый проект. |  |

## 7. Why Some Features Wait

• Экономика и политика ждут, пока стабилизируется социальная и событийная база.

• Преемники NPC и семьи появляются только после того, как память, отношения и роли работают стабильно.

• Глубокая адаптация модов не должна идти раньше системы обнаружения изменений.

• Поддержка других игр начинается только после того, как World Engine доказал устойчивость на первой платформе.

• Каждая отложенная функция должна быть явно перенесена в будущую версию, а не теряться.

## 8. Release Criteria

• Версия должна приносить пользователю реальную, заметную разницу в поведении мира.

• Основные функции релиза должны работать стабильно и предсказуемо.

• Документация версии и связанные архитектурные документы должны быть завершены.

• Критические тестовые сценарии должны проходить успешно.

• Не должно быть архитектурных решений, противоречащих базовым принципам проекта.

## 9. Product KPIs

• NPC запоминают и корректно используют прошлые события.

• Мир не теряет состояние после перезапуска.

• Игрок видит реакцию мира на свои действия.

• Изменения модов распознаются без полного повторного анализа всей игры.

• Релиз остаётся стабильным и играбельным на целевой системе.

## 10. Risks and Controls

| Risk | Impact | Control |
| --- | --- | --- |
| Слишком тяжёлая v1.0 | Проект трудно завершить | Строго держать MVP и переносить лишнее в будущие версии. |
| Экономика/политика слишком рано | Архитектура перегружается | Оставить их на v1.2 и позже. |
| Полный перескан файлов на старте | Долгое сканирование и ошибки | Использовать инкрементальное обнаружение изменений. |
| Сильная зависимость от LLM | Слабая стабильность | LLM использовать только для сложных решений. |
| Смешение релизного и технического плана | Путаница в документах | Держать Product Roadmap отдельно от Implementation Roadmap. |

## 11. Long-term Vision

• SDK для моддеров и внешних разработчиков.

• Поддержка других игр через адаптеры.

• Инструменты мониторинга и аналитики симуляции.

• Веб-панель управления и наблюдения за миром.

• Плагины и внешние интеграции.

• Расширение World Engine в полноценную платформу симуляции живых миров.

## 12. Recommended Next Steps

• Утвердить этот документ как продуктовую дорожную карту.

• Для технического порядка работ вести отдельную Implementation Roadmap.

• Для каждой будущей версии вести список функций, перенесённых из текущего релиза.

• Использовать MoSCoW как стандарт для обсуждения новых идей и расширений.

## 13. Related Documents

• Vision

• Project Principles

• System Architecture

• Module Architecture

• Data Flow

• Architecture Principles & Dependency Rules

• Module Specification Template

• Implementation Roadmap

• ADR documents

## 11. Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v3.1 | 2026-08-05 | Roadmap финализирована как продуктовая карта: релиз-философия, пользовательские возможности, MoSCoW, KPI, причины ожидания функций и долгосрочная стратегия. |

# Полная подробная спецификация и прослеживаемость

## Подробный исходный материал: DOC-003_World_Engine_Roadmap_RU_v2_SUPERSEDED.docx

docs/99_Archive/00_Project_Management/DOC-003_World_Engine_Roadmap_RU_v2_SUPERSEDED.docx

## Roadmap

Стратегическая карта развития проекта

| Проект | World Engine |
| --- | --- |
| Документ | Roadmap |
| Версия | v0.1 |
| Статус | Draft |
| Дата | 2026-08-02 |
| Автор | Andrii Drahulskyi |

Roadmap показывает крупные этапы развития проекта World Engine.

Это не список ежедневных задач, а стратегическая карта перехода от идеи к первой играбельной версии.

Документ описывает последовательность релизов, общие цели этапов и критерии перехода к следующей версии.

Детальные технические решения и внутренняя реализация отдельных модулей описываются в других документах.

## 3. Roadmap Principles

• Каждый этап должен быть завершён и проверен перед переходом к следующему.

• Сначала создаётся документация, затем реализация.

• Архитектура должна оставаться модульной и расширяемой.

• Первый релиз должен быть достаточно маленьким, чтобы его можно было реально завершить.

## 4. Release Plan

Ниже приведены основные этапы развития проекта. Каждый этап может быть разбит на подэтапы при необходимости.

| Версия | Этап | Основная цель | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Foundation | Подготовить основу проекта, документацию и рабочую структуру. | Vision, Project Principles, Roadmap, Architecture и репозиторий готовы. |
| v0.2 | Core Engine | Создать ядро World Engine и базовый поток событий. | Core принимает события и распределяет их по модулям. |
| v0.3 | Memory Engine | Реализовать память NPC и хранение событий мира. | NPC могут сохранять и использовать долгосрочные воспоминания. |
| v0.4 | Dialogue Engine | Подключить локальную LLM для диалогов и сложных ответов. | Диалоги формируются на основе памяти и контекста. |
| v0.5 | Organization Engine | Добавить организации, ранги, роли и цели. | Организации могут существовать и изменяться во времени. |
| v0.6 | Skills & Reputation | Ввести развитие навыков, репутацию и отношения. | NPC и игрок влияют на репутацию и прогресс персонажей. |
| v0.7 | Economy Engine | Добавить торговлю, ресурсы и производство. | Экономические события влияют на доступность и стоимость ресурсов. |
| v0.8 | Politics Engine | Реализовать политические процессы, дипломатию и конфликты. | Мир реагирует на решения лидеров и организаций. |
| v0.9 | Quest Engine | Создать динамическую генерацию заданий и событий. | Задания возникают из состояния мира, а не только из скриптов. |
| v1.0 | First Living World | Собрать первую полностью играбельную версию живого мира. | Игрок может наблюдать самостоятельное развитие мира в течение длительного времени. |

## 5. Transition Rules

• Следующий этап начинается только после завершения документации, реализации и тестирования текущего этапа.

• Если этап вызывает технический риск, он может быть разделён на дополнительные подэтапы.

• Любое расширение Roadmap должно сохранять общую архитектурную цель проекта.

## 6. Non-goals of the First Roadmap

• Полноценная экономика всего континента в первой версии.

• Строительство новых городов как обязательная функция первой версии.

• Поддержка нескольких игр одновременно до завершения базовой архитектуры.

• Массовая постоянная обработка тысяч NPC через LLM.

## 7. Change Log

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-02 | Создана структурированная дорожная карта проекта. |

# Реестр использованных источников

| Путь | Роль | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| docs/00_Project_Management/DOC-003_World_Engine_Product_Roadmap_RU_v3_1.docx | Нормативный источник | 703c1da0128b150b |
| docs/99_Archive/00_Project_Management/DOC-003_World_Engine_Roadmap_RU_v2_SUPERSEDED.docx | Подробный исходный материал | 91fbd9d0967f71e7 |