WORLD ENGINE   /   DOC-004

# Implementierungs-Roadmap von World Engine

FULL CONTENT · ARCHITECTURE AUDITED · COMPLETE

| Kennung | DOC-004 |
| --- | --- |
| Version | 3.0 |
| Deutsch | Deutsch |
| Datum | 2026-09-04 |
| Revisionsstatus | Architektur-auditiert — vollständige konsolidierte Fassung |

Architektur-auditiert — vollständige konsolidierte Fassung

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

# Zweck und Anwendungsregeln

Dieses Dokument ist die vollständige konsolidierte Fassung. Es vereint die aktuell geprüften Festlegungen, die technische Detailtiefe früherer Versionen, Ergänzungen, Tabellen und Abbildungen. Die geprüfte normative Ebene unten hat Vorrang. Widerspricht ein erhaltener historischer Abschnitt dieser Ebene, gilt die korrigierte normative Regel; der historische Abschnitt bleibt ausschließlich für Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit erhalten.

## Vorrangregel

Normative Aussagen der aktuellen geprüften Fassung ersetzen unvereinbare Aussagen früherer Versionen. Alle übrigen Details früherer Versionen gelten weiter, sofern sie der normativen Ebene nicht widersprechen.

# Aktuelle geprüfte Spezifikation

## Normative Quelle: DOC-004_World_Engine_Implementation_Roadmap_DE_v2.docx

docs/00_Project_Management/DOC-004_World_Engine_Implementation_Roadmap_DE_v2.docx

## Implementation Roadmap

Technische Umsetzungs-Roadmap / World Engine

## World Engine

| Projekt | World Engine |
| --- | --- |
| Dokument | Implementation Roadmap |
| Document ID | ROAD-003 |
| Version | v2.0 |
| Status | Draft |
| Datum | 2026-08-06 |
| Autor | Andrii Drahulskyi |

## 1. Zweck

Dieses Dokument beschreibt die technische Reihenfolge der Umsetzung von World Engine: was zuerst gebaut wird, wovon es abhängt und wann eine Phase als abgeschlossen gilt.

Die Roadmap ist auf die Entwicklung ausgerichtet, nicht auf Nutzer-Releases; die Produktperspektive bleibt in einem separaten Dokument Product Roadmap erhalten.

## 2. Geltungsbereich

Das Dokument deckt die Reihenfolge von Code, Moduldesign, externen Integrationen, Tests und der Vorbereitung auf den ersten arbeitsfähigen Release ab.

Es basiert auf den bereits freigegebenen Dokumenten: Vision, Project Principles, Product Roadmap, System Architecture, Module Architecture, Data Flow, Architecture Principles & Dependency Rules und Module Specification Template.

## 3. Delivery Philosophy

• Zuerst Fundament, dann Simulation, dann AI-Schicht, danach Erweiterungen.

• Jede Phase soll das Risiko der nächsten Phase senken und einen messbaren Effekt liefern.

• Ein Modul = eine Verantwortung; Abhängigkeiten nur nach unten durch die Schichten.

• Wenn eine Funktion für ein stabiles v1.0 nicht nötig ist, wird sie verschoben.

• Komplexe Ideen werden erst eingebaut, wenn die Basiskonstruktion stabil ist.

• Die Dokumentation jedes Moduls wird vor dem Code geschrieben.

## 4. Dependency Map

| Phase | Depends on |
| --- | --- |
| P0 Foundation | — |
| P1 Core Platform | P0 Foundation |
| P2 Persistence | P1 Core Platform |
| P3 Simulation Base | P2 Persistence + P1 Core Platform |
| P4 AI Interaction | P3 Simulation Base + P2 Persistence |
| P5 Social/World Systems | P3 Simulation Base + P4 AI Interaction |
| P6 Release v1.0 Hardening | P1–P5 |
| P7 Economy & Politics | P6 Release v1.0 |
| P8 Mod Intelligence | P6 Release v1.0 |
| P9 Platform Expansion | P7–P8 |

## 5. Critical Path

Der kürzeste Weg zu einer sinnvollen v1.0 ist:

• Foundation → Core Platform → Persistence → Simulation Base → AI Interaction → v1.0 Hardening

## 6. Roadmap by Phases

Die folgende Reihenfolge zeigt die Umsetzung von der Infrastruktur bis zur ersten stabilen Version.

| Phase | Goal | Main Deliverables | Success Criteria | Complexity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 Foundation | Ingenieurgrundlage schaffen. | Repo structure, docs structure, coding standards, build pipeline, logging, config, CI, developer workflow. | Projekt ist baubar; Dokumentation und Repository sind strukturiert; Entwicklungsregeln sind freigegeben. | Low |
| P1 Core Platform | Den Rahmen für Ereignisverarbeitung aufbauen. | Core, Event Engine, Game Adapter, Scheduler, module registry, lifecycle management. | Ein Ereignis läuft von der Spielwelt durch das System zurück in die Spielwelt. | High |
| P2 Persistence | Speichern und Wiederherstellen der Welt sicherstellen. | Save Manager, Database architecture, entity model, migrations, backup strategy. | Die Welt kann ohne Verlust kritischer Zustände gespeichert und geladen werden. | Medium |
| P3 Simulation Base | Eine grundlegende lebendige NPC-Simulation aufbauen. | Memory Engine, Character Engine, Relationship Engine. | NPCs erinnern sich, ändern Zustand und Beziehungen über Sitzungen hinweg. | Very High |
| P4 AI Interaction | Dialog und Stimme anbinden. | Dialogue Engine, Voice Engine, local LLM adapter, prompt/context manager, fallback responses. | NPCs können kontextbezogen auf Erinnerungen und aktuelle Ereignisse reagieren. | High |
| P5 Social/World Systems | Soziale und weltbezogene Systeme ergänzen. | Organization Engine, Quest Engine. | Organisationen und Quests beeinflussen Welt und NPCs. | High |
| P6 Release v1.0 Hardening | MVP-Version absichern. | Stability pass, performance tuning, test suite, demo scenario, release notes. | Version v1.0 zeigt lebendige Welt, Erinnerung, Reaktionen und stabiles Speichern. | High |
| P7 Expansion Track 1 | Große Erweiterungen vorbereiten. | Economy Engine, Politics Engine. | Wirtschafts- und Politikregeln sind für Version 1.1+ bereit. | Very High |
| P8 Expansion Track 2 | Mod- und Wissensintelligenz aufbauen. | Plugin Scanner, change detection, Knowledge Diffusion Engine. | Neue Mods und Inhalte werden inkrementell erkannt und lösen Weltreaktionen aus. | High |
| P9 Platform Expansion | Zur Plattform werden. | Multi-game adapters, platform abstraction, monitoring, configuration profiles. | World Engine kann auf andere Spiele übertragen werden, ohne das Core neu zu schreiben. | Very High |

## 7. Phase Deliverables

| Phase | Concrete Output |
| --- | --- |
| P0 | Buildable project skeleton + documented workflows. |
| P1 | Working event loop from Skyrim to World Engine and back. |
| P2 | Persistent save/load with stable state restoration. |
| P3 | NPC memory, character state, relationship updates. |
| P4 | Contextual dialogue and optional voice output. |
| P5 | Organizations and quests influencing world state. |
| P6 | Stable v1.0 demo + test suite + release notes. |
| P7 | Economic and political rule layers prepared for expansion. |
| P8 | Incremental mod detection and knowledge propagation. |
| P9 | Abstracted support for additional games. |

## 8. Version Mapping

| Product Version | Implementation Focus |
| --- | --- |
| v1.0 | P0–P6 |
| v1.1 | P7 (partially) + refinement of P4/P5 |
| v1.2 | P7 expansion and balancing |
| v2.0 | P8 + social replacement systems |
| v3.0+ | P9 multi-game platform expansion |

## 9. Milestones and Definition of Done

• Das Moduldokument ist fertig und freigegeben.

• Abhängigkeiten sind geprüft und verletzen keine Architekturregeln.

• Die Implementierung entspricht der Spezifikation.

• Es gibt Tests für kritische Szenarien.

• Änderungen sind in Git committed und im Change Log beschrieben.

• Es existiert eine arbeitsfähige Demo oder ein prüfbarer Szenarioablauf.

## 10. v1.0 Scope

• NPCs speichern Ereignisse und ändern ihren Zustand.

• Die Welt bewahrt Konsequenzen zwischen Sitzungen.

• Dialoge verwenden Erinnerung und aktuellen Kontext.

• Die grundlegende Reaktion auf Spieleraktionen funktioniert.

• Das System muss nicht die gesamte Spielwelt bei jedem Start neu analysieren.

• Wirtschaft, Politik und komplexe Mod-Automatisierung gehören nicht zu v1.0.

## 11. Risks and Controls

| Risk | Impact | Control |
| --- | --- | --- |
| Zu großes MVP | Version 1.0 wird nicht fertig | v1.0 strikt begrenzen und komplexe Funktionen auf spätere Versionen verschieben. |
| Wirtschaft/Politik zu früh | Komplexität und Instabilität | Auf P7/P9 verschieben. |
| Vollständiger Rescan aller Dateien beim Start | Sehr lange Startzeit | Inkrementelle Änderungserkennung. |
| Zu starke LLM-Abhängigkeit | Kosten und Instabilität | LLM als Adapter, nicht als Wahrheitsschicht. |
| Unkoordinierte Dokumentation | Architekturchaos | Vor der Implementierung jedes Moduls die Spezifikation aktualisieren. |

## 12. Assumptions

• Zielplattform ist zunächst Skyrim SE/AE mit verfügbarer Modding-Toolchain.

• Git, lokale Entwicklungsumgebung und eine Testinstallation des Spiels sind vorhanden.

• Lokale LLM oder externe AI-Provider können als Adapter angebunden werden.

• Architektur-Dokumente und Templates sind vor dem Coding freigegeben.

## 13. Recommended Next Steps

• Mit P0 Foundation und P1 Core Platform starten.

• Für jedes Modul vor dem Code eine eigene Spezifikation erstellen.

• Git-Commits in kleinen logischen Schritten führen.

• Nach Core und Persistence zu Memory/Character/Relationship wechseln.

• Produktversionen mit Product Roadmap abgleichen.

## 14. Related Documents

• Vision

• Project Principles

• Product Roadmap

• System Architecture

• Module Architecture

• Data Flow

• Architecture Principles & Dependency Rules

• Module Specification Template

• ADR documents

## Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 2026-08-06 | Technische Roadmap erweitert: Dependency Map, Critical Path, Deliverables, Success Criteria, Complexity, Version Mapping und Assumptions. |

# Vollständige Detailspezifikation und Nachvollziehbarkeit

# Verzeichnis der verwendeten Quellen

| Pfad | Rolle | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| docs/00_Project_Management/DOC-004_World_Engine_Implementation_Roadmap_DE_v2.docx | Normative Quelle | 2f111b8f3b1ab6f9 |