WORLD ENGINE   /   DOC-008

# План релизов World Engine

FULL CONTENT · ARCHITECTURE AUDITED · COMPLETE

| Идентификатор | DOC-008 |
| --- | --- |
| Версия | 2.0 |
| Русский | Русский |
| Дата | 2026-09-04 |
| Статус редакции | Проверено архитектурным аудитом — полная консолидированная версия |

Проверено архитектурным аудитом — полная консолидированная версия

# Содержание

Содержание

# Назначение и правила применения

Этот документ является полной консолидированной версией. Он объединяет действующие проверенные решения, подробное техническое содержание прежних версий, дополнения, таблицы и схемы. Краткий проверенный слой ниже имеет нормативный приоритет. Если сохранённый исторический фрагмент ему противоречит, действует исправленное правило из нормативного слоя; исторический фрагмент оставлен только для полноты и прослеживаемости.

## Правило приоритета

Нормативные формулировки текущей проверенной версии заменяют несовместимые формулировки ранних версий. Остальные подробности ранних версий сохраняются как действующая детализация, если они не конфликтуют с нормативным слоем.

# Действующая проверенная спецификация

## Нормативный источник: DOC-008_World_Engine_Release_Plan_RU_v1.docx

docs/00_Project_Management/DOC-008_World_Engine_Release_Plan_RU_v1.docx

## Release Plan

План релизов / World Engine

## World Engine

| Project | World Engine |
| --- | --- |
| Document | Release Plan |
| Document ID | RELEASE-001 |
| Version | v1.0 |
| Status | Final Draft |
| Date | 2026-08-06 |
| Author | Andrii Drahulskyi |

## 1. Executive Summary

Этот документ определяет, как World Engine выпускается, тестируется, упаковывается, утверждается и публикуется.

Версия 1.0 считается релизом только тогда, когда любой человек может скачать её, установить по инструкции, запустить и проверить в работе.

Документ описывает типы релизов, схему версионирования, процессы перед релизом, после релиза, откат и экстренные исправления.

## 2. Purpose

Release Plan нужен для того, чтобы выпуск World Engine был предсказуемым, проверяемым и воспроизводимым.

Он связывает Product Roadmap, Implementation Roadmap, Milestones и реальные публикации проекта.

## 3. Release Philosophy

• Релиз — это не просто новая сборка, а законченный и проверенный пакет для использования.

• v1.0 означает downloadable and installable release with instructions.

• Каждый релиз должен быть протестирован, перепроверен и задокументирован.

• Стабильность и воспроизводимость важнее скорости публикации.

• Если релиз не готов к установке по инструкции, это ещё не релиз.

## 4. Versioning Policy

| Version Part | Meaning |
| --- | --- |
| Major (1.x.x) | Крупные изменения архитектуры, совместимости или продукта. |
| Minor (x.1.x) | Новые возможности без ломания базовой совместимости. |
| Patch (x.x.1) | Исправления ошибок, улучшения стабильности, мелкие правки. |

## 5. Release Types

| Type | Purpose |
| --- | --- |
| Development Build | Внутренняя сборка для повседневной разработки. |
| Alpha | Ранний рабочий выпуск с ограниченной стабильностью. |
| Beta | Тестируемый выпуск с почти готовым функционалом. |
| Release Candidate (RC) | Кандидат в стабильный релиз, проходящий финальную проверку. |
| Stable Release | Официальный выпуск для пользователей. |
| Hotfix | Срочное исправление критической проблемы. |
| Patch Release | Исправления без новых функций. |
| Minor Release | Новые возможности без архитектурного слома. |
| Major Release | Существенное обновление платформы или архитектуры. |

## 6. Release Classification

| Release Stage | Meaning for World Engine |
| --- | --- |
| Development | Только для внутренней разработки и проверки кода. |
| Alpha | Базовые функции уже работают, но возможны ограничения и нестабильность. |
| Beta | Функционал близок к финальному, проводится активное тестирование. |
| RC | Финальная проверка перед публикацией. |
| Stable 1.0 | Любой пользователь может скачать, установить и запустить по инструкции. |

## 7. Release Contents

• Исполняемая сборка или пакет.

• Инструкция по установке.

• Release Notes.

• Changelog.

• Список известных ограничений (Known Issues).

• Версионный тег в Git.

• Обновлённая документация.

• Артефакты тестирования и проверки.

## 8. Release Workflow

• Завершить задачи релиза.

• Проверить соответствие Milestones и Scope.

• Пройти unit, integration и smoke tests.

• Обновить документацию и ADR при необходимости.

• Собрать release candidate.

• Перепроверить установку по инструкции на чистой среде.

• Подтвердить, что релиз воспроизводим.

• Создать Git tag.

• Опубликовать release package и release notes.

## 9. Release Readiness Checklist

• Все обязательные задачи релиза завершены.

• Критические тесты пройдены.

• Инструкция по установке актуальна.

• Известные проблемы документированы.

• Архитектурные изменения отражены в ADR и документации.

• Сборка проверена на целевой среде.

• Релиз можно скачать и установить без ручной догадки.

## 10. Post-Release Activities

• Собрать обратную связь.

• Зафиксировать найденные баги.

• Обновить roadmap следующей версии.

• При необходимости выпустить patch или hotfix.

• Сохранить release notes и историю изменений.

## 11. Rollback Strategy

Если стабильный релиз обнаруживает критическую проблему, откат выполняется на предыдущую стабильную версию.

Откат должен быть задокументирован и воспроизводим.

Rollback используется только для серьёзных ошибок, влияющих на установку, запуск или базовую работоспособность.

## 12. Emergency Hotfix Process

• Подтвердить проблему.

• Определить область влияния.

• Исправить минимально необходимый набор файлов.

• Пройти сокращённый набор тестов.

• Выпустить Hotfix с отдельным номером версии.

• Обновить Release Notes и Changelog.

## 13. Release Schedule Model

| Type | When used |
| --- | --- |
| Development Build | Каждый день или по необходимости. |
| Alpha | Когда есть первая работающая вертикаль. |
| Beta | Когда функционал уже устойчив и нужен фокус на тестах. |
| RC | Перед публикацией stable release. |
| Stable Release | Когда релиз готов для скачивания и установки пользователем. |
| Hotfix | При критических проблемах после stable release. |

## 14. Related Documents

| Document | Purpose |
| --- | --- |
| Milestones | Результаты, которые должны быть достигнуты до релиза. |
| Product Roadmap | Переход между пользовательскими версиями. |
| Implementation Roadmap | Техническая последовательность работ. |
| Project Scope | Границы первой версии. |
| Project Charter | Официальное основание проекта. |
| Testing Strategy | Методы проверки качества. |

## Approval

| Role | Name | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |
| Documentation Lead | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |

## Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-06 | Created final Release Plan with versioning policy, release types, release workflow, checklist, rollback and hotfix process. |

# Полная подробная спецификация и прослеживаемость

# Реестр использованных источников

| Путь | Роль | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| docs/00_Project_Management/DOC-008_World_Engine_Release_Plan_RU_v1.docx | Нормативный источник | 14470d90c10f2bb5 |