Продуктовая дорожная карта

Product Release Roadmap / World Engine

World Engine

| Проект | World Engine |
| --- | --- |
| Документ | Product Release Roadmap |
| Document ID | ROAD-002 |
| Version | v3.1 |
| Status | Draft |
| Дата | 2026-08-05 |
| Автор | Andrii Drahulskyi |

1. Purpose

Этот документ описывает продуктовые версии World Engine с точки зрения того, что получает пользователь в каждом релизе.

Документ отвечает на вопрос: какие возможности становятся доступны в версиях 1.0, 1.1, 1.2, 2.0 и далее.

Технические детали реализации, внутренние модули и архитектурные связи описываются в отдельных документах.

2. Scope

Документ охватывает продуктовые релизы и разделяет функции по приоритетам MoSCoW.

Он не описывает техническую реализацию модулей и не заменяет implementation roadmap.

Если функция слишком рискованна, тяжела или не нужна для текущего релиза, она переносится в следующую версию.

3. Release Philosophy

Каждый релиз должен быть пригоден к использованию и приносить реальную пользу.

Нельзя выпускать версию только ради количества функций.

Стабильность важнее объёма возможностей.

То, что ломает MVP, переносится дальше.

Каждый релиз должен давать пользователю заметное ощущение прогресса.

4. Planning Principles

Первая версия должна быть минимальной, но уже полезной и наблюдаемой.

Сначала пользователь видит живой мир, затем получает более сложные социальные и системные эффекты.

Экономика, политика и сложная генерация мира не должны перегружать первую версию.

MoSCoW используется для защиты MVP от перегрузки и для управления ожиданиями.

То, что не помещается в текущий релиз, должно явно перейти в будущую версию.

5. MoSCoW Legend

| Priority | Meaning |
| --- | --- |
| Must | Обязательная возможность релиза; без неё версия не считается готовой. |
| Should | Очень желательная возможность; заметно повышает ценность релиза. |
| Could | Полезная, но необязательная возможность; добавляется, если есть время. |
| Won't (this release) | Сознательно не включается в текущую версию и переносится позже. |

6. Product Version Roadmap

Ниже указано, какие возможности должен получить пользователь в каждой версии.

| Version | Product Vision | What the Player Notices | Must | Should | Could | Won't |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Living Core | NPC запоминают важные события, реагируют на действия игрока, а мир сохраняет последствия между сессиями. | Память NPC; сохранение состояния мира; контекстные диалоги; последствия действий; обнаружение изменений модов. | Простые реакции отношений; простая история событий; базовые fallback-реплики. | Ограниченная голосовая озвучка; первые аналитические сигналы по модам. | Экономика, политика, дети, наследование ролей, континентальная симуляция. |
| v1.1 | Social Expansion | Социальная жизнь мира становится заметнее: отношения, репутация и социальные связи начинают влиять на поведение NPC. | Улучшенная память; более точные диалоги; устойчивые социальные связи; заметные организации. | Более разнообразные реакции на новые моды; улучшенная персонализация поведения NPC. | Первые простые правила локальной торговли и бытовой активности. | Полноценная экономика и политика. |
| v1.2 | World Systems | Мир начинает использовать системные последствия: торговля, ресурсы и квесты зависят от состояния мира. | Базовая экономика; локальные события влияют на поселения; квесты возникают из состояния мира. | Лучшие реакции на события и изменения в мире; более сложные задачи. | Локальные кризисы, простые конфликты между группами. | Сложная дипломатия, глобальная политика, массовый городострой. |
| v2.0 | Living Society | Появляются семьи, дети, наследование профессий и ролей; важные персонажи могут получать преемников. | Role replacement system; семьи; дети; профессии и роли продолжаются без ручного вмешательства. | Более сильные организации, расследования, социальные цепочки, emergent events. | Динамическая адаптация новых рас и мод-контента. | Полная симуляция всего континента и тотальная автоматизация всех модов. |
| v3.0+ | Platform Expansion | World Engine начинает работать как платформа: появляются адаптеры для других игр, SDK-like tools и расширенные инструменты анализа. | Поддержка других игр; инструменты для моддеров; аналитика симуляции; дополнительные AI workflows. | Веб-панель мониторинга; внешние интеграции; поддержка дополнительных игровых платформ. | Полный ручной пересмотр архитектуры под каждый новый проект. |  |

7. Why Some Features Wait

Экономика и политика ждут, пока стабилизируется социальная и событийная база.

Преемники NPC и семьи появляются только после того, как память, отношения и роли работают стабильно.

Глубокая адаптация модов не должна идти раньше системы обнаружения изменений.

Поддержка других игр начинается только после того, как World Engine доказал устойчивость на первой платформе.

Каждая отложенная функция должна быть явно перенесена в будущую версию, а не теряться.

8. Release Criteria

Версия должна приносить пользователю реальную, заметную разницу в поведении мира.

Основные функции релиза должны работать стабильно и предсказуемо.

Документация версии и связанные архитектурные документы должны быть завершены.

Критические тестовые сценарии должны проходить успешно.

Не должно быть архитектурных решений, противоречащих базовым принципам проекта.

9. Product KPIs

NPC запоминают и корректно используют прошлые события.

Мир не теряет состояние после перезапуска.

Игрок видит реакцию мира на свои действия.

Изменения модов распознаются без полного повторного анализа всей игры.

Релиз остаётся стабильным и играбельным на целевой системе.

10. Risks and Controls

| Risk | Impact | Control |
| --- | --- | --- |
| Слишком тяжёлая v1.0 | Проект трудно завершить | Строго держать MVP и переносить лишнее в будущие версии. |
| Экономика/политика слишком рано | Архитектура перегружается | Оставить их на v1.2 и позже. |
| Полный перескан файлов на старте | Долгое сканирование и ошибки | Использовать инкрементальное обнаружение изменений. |
| Сильная зависимость от LLM | Слабая стабильность | LLM использовать только для сложных решений. |
| Смешение релизного и технического плана | Путаница в документах | Держать Product Roadmap отдельно от Implementation Roadmap. |

11. Long-term Vision

SDK для моддеров и внешних разработчиков.

Поддержка других игр через адаптеры.

Инструменты мониторинга и аналитики симуляции.

Веб-панель управления и наблюдения за миром.

Плагины и внешние интеграции.

Расширение World Engine в полноценную платформу симуляции живых миров.

12. Recommended Next Steps

Утвердить этот документ как продуктовую дорожную карту.

Для технического порядка работ вести отдельную Implementation Roadmap.

Для каждой будущей версии вести список функций, перенесённых из текущего релиза.

Использовать MoSCoW как стандарт для обсуждения новых идей и расширений.

13. Related Documents

Vision

Project Principles

System Architecture

Module Architecture

Data Flow

Architecture Principles & Dependency Rules

Module Specification Template

Implementation Roadmap

ADR documents

11. Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v3.1 | 2026-08-05 | Roadmap финализирована как продуктовая карта: релиз-философия, пользовательские возможности, MoSCoW, KPI, причины ожидания функций и долгосрочная стратегия. |