Release Plan

План релизов / World Engine

World Engine

| Project | World Engine |
| --- | --- |
| Document | Release Plan |
| Document ID | RELEASE-001 |
| Version | v1.0 |
| Status | Final Draft |
| Date | 2026-08-06 |
| Author | Andrii Drahulskyi |

1. Executive Summary

Этот документ определяет, как World Engine выпускается, тестируется, упаковывается, утверждается и публикуется.

Версия 1.0 считается релизом только тогда, когда любой человек может скачать её, установить по инструкции, запустить и проверить в работе.

Документ описывает типы релизов, схему версионирования, процессы перед релизом, после релиза, откат и экстренные исправления.

2. Purpose

Release Plan нужен для того, чтобы выпуск World Engine был предсказуемым, проверяемым и воспроизводимым.

Он связывает Product Roadmap, Implementation Roadmap, Milestones и реальные публикации проекта.

3. Release Philosophy

Релиз — это не просто новая сборка, а законченный и проверенный пакет для использования.

v1.0 означает downloadable and installable release with instructions.

Каждый релиз должен быть протестирован, перепроверен и задокументирован.

Стабильность и воспроизводимость важнее скорости публикации.

Если релиз не готов к установке по инструкции, это ещё не релиз.

4. Versioning Policy

| Version Part | Meaning |
| --- | --- |
| Major (1.x.x) | Крупные изменения архитектуры, совместимости или продукта. |
| Minor (x.1.x) | Новые возможности без ломания базовой совместимости. |
| Patch (x.x.1) | Исправления ошибок, улучшения стабильности, мелкие правки. |

5. Release Types

| Type | Purpose |
| --- | --- |
| Development Build | Внутренняя сборка для повседневной разработки. |
| Alpha | Ранний рабочий выпуск с ограниченной стабильностью. |
| Beta | Тестируемый выпуск с почти готовым функционалом. |
| Release Candidate (RC) | Кандидат в стабильный релиз, проходящий финальную проверку. |
| Stable Release | Официальный выпуск для пользователей. |
| Hotfix | Срочное исправление критической проблемы. |
| Patch Release | Исправления без новых функций. |
| Minor Release | Новые возможности без архитектурного слома. |
| Major Release | Существенное обновление платформы или архитектуры. |

6. Release Classification

| Release Stage | Meaning for World Engine |
| --- | --- |
| Development | Только для внутренней разработки и проверки кода. |
| Alpha | Базовые функции уже работают, но возможны ограничения и нестабильность. |
| Beta | Функционал близок к финальному, проводится активное тестирование. |
| RC | Финальная проверка перед публикацией. |
| Stable 1.0 | Любой пользователь может скачать, установить и запустить по инструкции. |

7. Release Contents

Исполняемая сборка или пакет.

Инструкция по установке.

Release Notes.

Changelog.

Список известных ограничений (Known Issues).

Версионный тег в Git.

Обновлённая документация.

Артефакты тестирования и проверки.

8. Release Workflow

Завершить задачи релиза.

Проверить соответствие Milestones и Scope.

Пройти unit, integration и smoke tests.

Обновить документацию и ADR при необходимости.

Собрать release candidate.

Перепроверить установку по инструкции на чистой среде.

Подтвердить, что релиз воспроизводим.

Создать Git tag.

Опубликовать release package и release notes.

9. Release Readiness Checklist

Все обязательные задачи релиза завершены.

Критические тесты пройдены.

Инструкция по установке актуальна.

Известные проблемы документированы.

Архитектурные изменения отражены в ADR и документации.

Сборка проверена на целевой среде.

Релиз можно скачать и установить без ручной догадки.

10. Post-Release Activities

Собрать обратную связь.

Зафиксировать найденные баги.

Обновить roadmap следующей версии.

При необходимости выпустить patch или hotfix.

Сохранить release notes и историю изменений.

11. Rollback Strategy

Если стабильный релиз обнаруживает критическую проблему, откат выполняется на предыдущую стабильную версию.

Откат должен быть задокументирован и воспроизводим.

Rollback используется только для серьёзных ошибок, влияющих на установку, запуск или базовую работоспособность.

12. Emergency Hotfix Process

Подтвердить проблему.

Определить область влияния.

Исправить минимально необходимый набор файлов.

Пройти сокращённый набор тестов.

Выпустить Hotfix с отдельным номером версии.

Обновить Release Notes и Changelog.

13. Release Schedule Model

| Type | When used |
| --- | --- |
| Development Build | Каждый день или по необходимости. |
| Alpha | Когда есть первая работающая вертикаль. |
| Beta | Когда функционал уже устойчив и нужен фокус на тестах. |
| RC | Перед публикацией stable release. |
| Stable Release | Когда релиз готов для скачивания и установки пользователем. |
| Hotfix | При критических проблемах после stable release. |

14. Related Documents

| Document | Purpose |
| --- | --- |
| Milestones | Результаты, которые должны быть достигнуты до релиза. |
| Product Roadmap | Переход между пользовательскими версиями. |
| Implementation Roadmap | Техническая последовательность работ. |
| Project Scope | Границы первой версии. |
| Project Charter | Официальное основание проекта. |
| Testing Strategy | Методы проверки качества. |

Approval

| Role | Name | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |
| Documentation Lead | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |

Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-06 | Created final Release Plan with versioning policy, release types, release workflow, checklist, rollback and hotfix process. |