Project Charter

Offizielles Projekt-Statut / World Engine

World Engine

| Projekt | World Engine |
| --- | --- |
| Dokument | Project Charter |
| Document ID | CHARTER-001 |
| Version | v2.0 |
| Status | Final Draft |
| Datum | 2026-08-06 |
| Autor | Andrii Drahulskyi |

1. Executive Summary

World Engine ist eine modulare Open-Source-Plattform zur Simulation lebendiger Spielwelten, die zunächst für Skyrim und perspektivisch für weitere Spiele entwickelt wird.

Das Projekt verbindet Spielereignisse, NPC-Gedächtnis, Dialoge, Weltzustand, Mod-Reaktionen und die spätere Erweiterung zu einer umfassenden Plattform.

Das Hauptziel der ersten Version ist zu beweisen, dass die Architektur in der Praxis funktioniert und eine stabile Grundlage für weiteres Wachstum bietet.

2. Zweck

Dieses Dokument bestätigt offiziell die Existenz des Projekts World Engine sowie dessen Ziele, Grenzen, Beteiligte, Einschränkungen und Erfolgskriterien.

Der Project Charter ist die grundlegende Projekturkunde und bildet den Ausgangspunkt für alle weiteren Dokumente, Designentscheidungen und Implementierungen.

3. Business Value

Für Spieler: eine lebendigere, persistente und glaubwürdigere Spielwelt.

Für Modder: eine Architektur, die neuen Content einbinden und darauf reagieren kann.

Für Entwickler: eine modulare Plattform mit klaren Grenzen und Erweiterbarkeit.

Für die Open-Source-Community: ein verständliches Engineering-Projekt mit Dokumentation und Entwicklungshistorie.

Für den Projektautor: ein starkes technisches Portfolio und eine praktische Basis für weitere Entwicklung.

4. Projektziele

Eine robuste Architektur für eine lebendige Spielwelt schaffen.

Modularität und Austauschbarkeit der Schlüsselkomponenten sicherstellen.

Die Integration lokaler und cloudbasierter AI-Modelle ermöglichen.

Die Folgen von Spielerhandlungen und den Weltzustand über Sitzungen hinweg erhalten.

Eine Grundlage für spätere Erweiterungen schaffen: Wirtschaft, Politik, Mod-Analyse und Multi-Game-Support.

Eine hochwertige technische Dokumentation und ein öffentliches Open-Source-Repository aufbauen.

5. Leitprinzipien

Zuerst Dokumentation, dann Implementierung.

Ein Modul — eine Verantwortungszone.

Abhängigkeiten zeigen immer nach unten durch die Architektur.

Wenn eine Funktion das MVP gefährdet, wird sie in eine spätere Version verschoben.

LLM ist ein Adapter für komplexe Entscheidungen, nicht die einzige Quelle der Wahrheit.

Die Architektur muss erweiterbar, austauschbar und testbar bleiben.

6. Projektumfang

| In Scope | Out of Scope (for initial releases) |
| --- | --- |
| Core platform, event routing, persistence, memory, character state, relationships, dialogue, save/load, mod change detection, release-ready documentation. | Vollständige kontinentweite Wirtschaft, tiefe Politik, vollständige automatische Mod-Adaption, Multi-Game-Support, fortgeschrittene Knowledge Diffusion, VR-Unterstützung. |
| Skyrim als erstes Integrationsziel. | Die gesamte Architektur für jedes neue Spiel neu zu schreiben. |
| Lokale AI-Unterstützung mit optionalen externen AI-Adaptern. | Eine harte Abhängigkeit von einem bestimmten Modell oder Anbieter. |
| Versionierte Roadmap, ADRs, Modulspezifikationen, Tests und Release Notes. | Undokumentierte ad-hoc-Implementierung. |

7. Erfolgskriterien

Version 1.0 wird als stabiles, vorzeigbares MVP geliefert.

NPCs erinnern sich an bedeutende Ereignisse und reagieren konsistent darauf.

Der Weltzustand übersteht Save/Load-Zyklen ohne Bruch der Kernfunktionen.

Die Architektur bleibt nach dem MVP modular und erweiterbar.

Das Repository enthält klare Dokumentation, Release-Historie und funktionierenden Code.

Das Projekt ist für zukünftige Mitwirkende und mögliche externe Anwender verständlich.

8. Erfolgsfaktoren des Projekts

Klare und geschützte Grenzen für v1.0.

Hochwertige Dokumentation vor dem Code.

Schrittweise Entwicklung mit kleinen, prüfbaren Commits.

Stabile Integrationsgrenzen zwischen Spiel, AI und Persistenz.

Konsequente Tests und Disziplin beim Release.

Eine Struktur, die zukünftige Mitwirkende verstehen können.

9. Wichtige Lieferobjekte

Kompletter Dokumentationssatz (Vision, Principles, Roadmap, Architecture, Module Templates, ADRs).

Arbeitsfähige MVP-Implementierung für den ersten World-Engine-Release.

GitHub-Repository mit versionierter Historie und öffentlicher Projektstruktur.

Demo-Szenario und Release Notes für die erste Version.

Test- und Validierungsartefakte.

Backlog für zukünftige Erweiterungen.

10. Stakeholder

| Stakeholder | Role | Interest |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | Verantwortet Richtung, Prioritäten und finale Entscheidungen. |
| Future Contributors | Open-Source-Entwickler | Können Module erweitern, Fehler beheben und Integrationen hinzufügen. |
| Players / Mod Users | Endanwender | Nutzen die Plattform in Skyrim und späteren Spielen. |
| Mod Developers | Content Creator | Können neue Inhalte und Gameplay-Ebenen integrieren. |
| IHK Review / Portfolio Audience | Externe Bewerter | Können das Projekt als professionelles Engineering-Portfolio bewerten. |

11. Einschränkungen

Die Arbeit erfolgt primär in der Freizeit.

Die Entwicklung hängt von verfügbarer Hardware, Speicher und AI-Zugang ab.

Die erste Version muss auf realistischer Consumer-Hardware machbar bleiben.

Das Projekt muss mit den Grenzen des Skyrim-Moddings kompatibel bleiben.

Open-Source-Entwicklung erfordert klare Dokumentation und eine wartbare Struktur.

12. Annahmen

AI-Modelle und Werkzeuge werden sich weiter verbessern und leistungsfähiger werden.

Eine modulare Architektur ermöglicht den schrittweisen Austausch von Komponenten.

Das Projekt kann mit einem begrenzten Funktionsumfang starten und später ohne architektonischen Kollaps wachsen.

Es wird Raum geben, sowohl lokale als auch externe AI-Provider anzubinden.

Spätere Mitwirkende können hinzukommen, wenn das Projekt nützlich und verständlich wird.

13. Zentrale Risiken

Scope Creep und zu viele Funktionen in v1.0.

Leistungsengpässe auf Consumer-Hardware.

Abhängigkeit von einem AI-Provider oder einer Modellfamilie.

Integrationskomplexität mit Skyrim und dem Mod-Ökosystem.

Unzureichende Dokumentation oder inkonsistente Struktur.

Das MVP nicht zu erreichen, wenn Prioritäten nicht geschützt werden.

14. Governance und Entscheidungsregeln

Architektur- und Roadmap-Änderungen müssen vor der Implementierung dokumentiert werden.

Funktionen, die die Stabilität des MVP gefährden, werden verschoben statt erzwungen.

Jedes große Modul benötigt vor dem Code eine eigene Spezifikation.

Der Project Owner genehmigt die finale Richtung und den Release-Scope.

Wichtige technische Entscheidungen sollten als ADR dokumentiert werden, wenn sie Abhängigkeiten oder Design beeinflussen.

15. Projektorganisation

Das Projekt wird derzeit von einem einzelnen Owner betrieben, mit einem später geplanten Open-Source-Beitragsmodell.

Die Anfangsstruktur ist bewusst einfach: erst Dokumentation, dann Code, dann Integrationen, später Erweiterung.

| Area | Responsibility |
| --- | --- |
| Project Owner | Definiert Prioritäten, genehmigt den Umfang, hält die strategische Richtung. |
| Documentation | Definiert das System, Regeln, Versionen und Modulspezifikationen. |
| Development | Implementiert die vereinbarten Module und Integrationen. |
| Testing | Prüft Korrektheit, Stabilität und Leistung. |
| Community Growth | Zukünftige Mitwirkende, Modder und Nutzer. |

16. Exit Conditions

Der Charter wird durch einen neuen Charter für eine wesentlich andere Projektausrichtung ersetzt.

Das Projekt wird formal geschlossen.

Das Projekt wechselt von der Forschungs-/Open-Source-Phase zu einem anderen Organisationsmodell.

Eine zukünftige Plattformgeneration ersetzt die aktuelle World-Engine-Architektur.

17. Verknüpfte Dokumente

| Dokument | Zweck |
| --- | --- |
| Vision | Strategische Absicht und langfristige Richtung. |
| Project Principles | Regeln und Standards für die Projektumsetzung. |
| Product Roadmap | Produktreleases und nutzerseitige Entwicklung. |
| Implementation Roadmap | Technische Reihenfolge der Umsetzung. |
| System Architecture | Gesamtarchitektur des Systems. |
| Module Architecture | Modulgrenzen und Beziehungen. |
| Data Flow | Ereignis- und Datenfluss durch das System. |
| Module Specification Template | Standard für Moduldokumente. |
| ADR documents | Architekturentscheidungen und Begründungen. |

18. Approval

| Role | Name | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |
| Documentation Lead | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |

Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 2026-08-06 | Finaler Project Charter mit Executive Summary, Business Value, Success Factors, Leitprinzipien, Exit Conditions und Dokumenten-Matrix erstellt. |