Project Milestones

Technische Meilensteine des Projekts / Result-based roadmap

World Engine

| Projekt | World Engine |
| --- | --- |
| Dokument | Project Milestones |
| Document ID | MILESTONE-001 |
| Version | v1.0 |
| Status | Final Draft |
| Datum | 2026-08-06 |
| Autor | Andrii Drahulskyi |

1. Executive Summary

Dieses Dokument definiert das System der Meilensteine für World Engine.

Meilensteine beschreiben keine Kalenderdaten, sondern abgeschlossene technische Ergebnisse, anhand derer der Fortschritt objektiv überprüft werden kann.

Das Dokument ist auf die erste arbeitsfähige Version (v1.0) und die spätere Erweiterung gemäß Product Roadmap ausgerichtet.

2. Milestone Strategy

Jeder Meilenstein muss ein klar überprüfbares Ergebnis haben.

Ein Meilenstein gilt erst als abgeschlossen, wenn alle Abschlusskriterien erfüllt sind.

Der Übergang zum nächsten Schritt ist nur nach Abnahme des vorherigen Ergebnisses möglich.

Wenn ein Schritt zu groß wird, werden Funktionen in den nächsten Meilenstein oder in spätere Produktversionen verschoben.

Die Meilensteine bauen vom Fundament zur lebendigen Simulation, danach zu AI und Erweiterungen auf.

3. Milestone Overview

| ID | Milestone | Objective | Primary Deliverables | Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Foundation Complete | Projekt und Arbeitsumgebung vorbereiten. | Docs structure, GitHub repo, coding standards, build pipeline, CI, developer workflow. | Repository strukturiert, Dokumentation vorhanden, Basissammlung und Entwicklungsregeln freigegeben. |
| M1 | Core Platform Ready | Grundlage für Ereignisverarbeitung und Routing schaffen. | Core, Event Engine, Game Adapter, Scheduler, module registry, lifecycle management. | Ereignisse laufen von der Spielwelt durch World Engine und zurück; Module starten vorhersehbar. |
| M2 | Persistence Ready | Speichern und Wiederherstellen des Weltzustands sichern. | Save Manager, Database architecture, entity model, migrations, backup strategy. | Die Welt kann ohne Verlust kritischer Zustände gespeichert und geladen werden. |
| M3 | Simulation Base Ready | Eine grundlegende lebendige NPC-Simulation aufbauen. | Memory Engine, Character Engine, Relationship Engine. | NPCs erinnern sich an bedeutende Ereignisse und ändern Zustand/Beziehungen zwischen Sitzungen. |
| M4 | AI Interaction Ready | Dialog und sichere AI-Schicht anbinden. | Dialogue Engine, Voice Engine, local LLM adapter, prompt/context manager, fallback responses. | NPCs antworten kontextbezogen; ein sicherer Fallback ist vorhanden. |
| M5 | Social Systems Ready | Organisations- und Quest-Schicht ergänzen. | Organization Engine, Quest Engine. | Organisationen und Quests beeinflussen Welt und NPCs systematisch. |
| M6 | v1.0 Hardening Complete | MVP absichern und für den Release vorbereiten. | Test suite, performance tuning, demo scenario, release notes, packaging. | Ein stabiles MVP ist vorhanden, das demonstriert und veröffentlicht werden kann. |
| M7 | Expansion Track 1 Ready | Große systemische Erweiterungen vorbereiten. | Economy Engine, Politics Engine. | Wirtschaft und Politik sind für die spätere Entwicklung vorbereitet. |
| M8 | Mod Intelligence Ready | Inkrementelle Mod-Reaktion und Wissensverbreitung ermöglichen. | Plugin Scanner, change detection, Knowledge Diffusion Engine. | Neue Mods und Inhalte werden erkannt und lösen Weltreaktionen aus. |
| M9 | Platform Expansion Ready | Die Grundlage für mehrere Spiele schaffen. | Multi-game adapters, platform abstraction, monitoring, configuration profiles. | World Engine kann auf ein anderes Spiel übertragen werden, ohne das Core neu zu schreiben. |

4. Deliverables per Milestone

| Milestone | Required Output |
| --- | --- |
| M0 | Öffentliches Repository, Dokumentationsbasis, Entwicklungsworkflow, erste Freigabe. |
| M1 | Arbeitsfähige Ereignispipeline zwischen Skyrim und World Engine. |
| M2 | Persistentes Save/Load mit stabiler Wiederherstellung. |
| M3 | NPC-Gedächtnis, Charakterzustand und Beziehungsaktualisierung. |
| M4 | Kontextdialoge und voice-ready Antwortpipeline. |
| M5 | Organisationen und Quests beeinflussen den Weltzustand. |
| M6 | Stabiles v1.0-Release-Paket und Demo. |
| M7 | Wirtschafts- und Politikregeln für die Erweiterung vorbereitet. |
| M8 | Inkrementelle Mod-Erkennung und Wissensverteilung. |
| M9 | Abstraktionsschicht für weitere Spielintegrationen. |

5. Dependencies

| Milestone | Depends On |
| --- | --- |
| M0 | — |
| M1 | M0 |
| M2 | M1 |
| M3 | M2 + M1 |
| M4 | M3 + M2 |
| M5 | M3 + M4 |
| M6 | M1–M5 |
| M7 | M6 |
| M8 | M6 |
| M9 | M7 + M8 |

6. Success Metrics

Jeder Meilenstein besitzt überprüfbare Abschlusskriterien.

M1 wird durch einen realen Ereignisfluss bestätigt.

M2 wird durch zuverlässiges Speichern und Wiederherstellen der Welt bestätigt.

M3 wird durch stabiles NPC-Gedächtnis über Sitzungen hinweg bestätigt.

M4 wird durch kontextbezogene Dialoge mit Fallback-Mechanismus bestätigt.

M6 wird durch einen stabilen MVP-Release und ein Demonstrationsszenario bestätigt.

7. Risk Controls

Wenn ein Meilenstein zu groß wird, wird er in Unterphasen aufgeteilt.

Wenn eine Abhängigkeit nicht bereit ist, wird der Meilenstein verschoben statt die Architektur zu umgehen.

Wenn ein Schritt v1.0 gefährdet, wandert die Funktionalität in spätere Produktversionen.

Wenn die Qualität die Kriterien nicht erfüllt, ist der Meilenstein nicht abgeschlossen.

8. Milestone Change Policy

Änderungen an Meilensteinen erfolgen nur über Dokumentationsupdates.

Neue Funktionen werden nur aufgenommen, wenn sie den kritischen Pfad nicht beschädigen.

Der aktuelle Meilenstein wird nicht durch Funktionen für spätere Versionen aufgebläht.

Jede Änderung wird im Change Log festgehalten.

9. Related Documents

| Document | Purpose |
| --- | --- |
| Project Charter | Offizielle Projektfreigabe und Governance. |
| Project Scope | Was in v1.0 enthalten ist und was nicht. |
| Product Roadmap | Längerfristige Produktreleases. |
| Implementation Roadmap | Technische Reihenfolge der Umsetzung. |
| Vision | Strategische Richtung und Zweck. |
| Project Principles | Leitregeln für das Projekt. |
| System Architecture | Architekturebenen und Systemstruktur. |
| Module Specification Template | Vorlage für Moduldokumente. |

Approval

| Role | Name | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |
| Documentation Lead | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |

Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-06 | Engineering-Meilensteinplan mit IDs, Abhängigkeiten, Deliverables, Erfolgskriterien und Änderungsregeln erstellt. |