Produkt-Roadmap

Product Release Roadmap / World Engine

World Engine

| Projekt | World Engine |
| --- | --- |
| Dokument | Product Release Roadmap |
| Document ID | ROAD-002 |
| Version | v3.1 |
| Status | Draft |
| Datum | 2026-08-05 |
| Autor | Andrii Drahulskyi |

1. Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Produktversionen von World Engine aus Sicht dessen, was der Nutzer in jedem Release erhält.

Es beantwortet die Frage: Welche Fähigkeiten werden in Version 1.0, 1.1, 1.2, 2.0 und später verfügbar?

Technische Implementierungsdetails, interne Module und Architekturbeziehungen werden in separaten Dokumenten beschrieben.

2. Geltungsbereich

Das Dokument deckt die Produkt-Releases ab und trennt Funktionen nach MoSCoW-Prioritäten.

Es beschreibt keine Modulimplementierung und ersetzt keine Implementation Roadmap.

Wenn eine Funktion zu riskant, zu schwer oder für den aktuellen Release nicht notwendig ist, wird sie in eine spätere Version verschoben.

3. Release Philosophy

Jeder Release muss nutzbar sein und echten Mehrwert liefern.

Eine Version darf nicht nur wegen mehr Funktionen veröffentlicht werden.

Stabilität ist wichtiger als Funktionsumfang.

Was das MVP gefährdet, wird verschoben.

Jeder Release soll dem Nutzer einen spürbaren Fortschritt vermitteln.

4. Planning Principles

Die erste Version muss minimal, aber bereits nützlich und beobachtbar sein.

Zuerst sieht der Nutzer eine lebendige Welt; danach folgen komplexere soziale und systemische Effekte.

Wirtschaft, Politik und komplexe Weltsimulation dürfen den ersten Release nicht überladen.

MoSCoW schützt das MVP vor Überladung und steuert Erwartungen.

Was nicht in den aktuellen Release passt, wird bewusst in eine spätere Version verschoben.

5. MoSCoW Legend

| Priority | Meaning |
| --- | --- |
| Must | Verpflichtende Fähigkeit des Releases; ohne sie gilt die Version nicht als fertig. |
| Should | Sehr wünschenswerte Fähigkeit; erhöht den Wert des Releases deutlich. |
| Could | Nützliche, aber optionale Fähigkeit; wird eingebaut, wenn Zeit vorhanden ist. |
| Won't (this release) | Wird bewusst nicht in diese Version aufgenommen und später verschoben. |

6. Product Version Roadmap

Nachfolgend ist beschrieben, welche Fähigkeiten der Nutzer in jeder Version erhält.

| Version | Product Vision | What the Player Notices | Must | Should | Could | Won't |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Living Core | NPCs erinnern sich an wichtige Ereignisse, reagieren auf die Handlungen des Spielers und die Welt behält ihren Zustand zwischen Sitzungen. | NPC-Gedächtnis; Speichern des Weltzustands; kontextbezogene Dialoge; Folgen von Handlungen; Erkennung von Mod-Änderungen. | Einfache Beziehungsreaktionen; einfache Event-Historie; grundlegende Fallback-Repliken. | Begrenzte Sprachausgabe; erste analytische Signale für Mods. | Wirtschaft, Politik, Kinder, Rollenvererbung, Kontinent-Simulation. |
| v1.1 | Social Expansion | Das soziale Leben der Welt wird sichtbarer: Beziehungen, Reputation und soziale Bindungen beeinflussen das Verhalten von NPCs. | Verbesserte Erinnerung; präzisere Dialoge; stabile soziale Bindungen; sichtbare Organisationen. | Vielfältigere Reaktionen auf neue Mods; bessere Personalisierung des NPC-Verhaltens. | Erste einfache Regeln für lokale Handels- und Alltagsaktivitäten. | Vollständige Wirtschaft und Politik. |
| v1.2 | World Systems | Die Welt beginnt, systemische Konsequenzen zu nutzen: Handel, Ressourcen und Quests hängen vom Zustand der Welt ab. | Grundlegende Wirtschaft; lokale Ereignisse beeinflussen Siedlungen; Quests entstehen aus dem Weltzustand. | Bessere Reaktionen auf Ereignisse und Weltveränderungen; komplexere Aufgaben. | Lokale Krisen, einfache Konflikte zwischen Gruppen. | Komplexe Diplomatie, globale Politik, massiver Städtebau. |
| v2.0 | Living Society | Familien, Kinder, Vererbung von Berufen und Rollen erscheinen; wichtige Charaktere können Nachfolger erhalten. | Role replacement system; Familien; Kinder; Berufe und Rollen laufen ohne manuelles Eingreifen weiter. | Stärkere Organisationen, Ermittlungen, soziale Ketten, emergente Ereignisse. | Dynamische Anpassung neuer Rassen und Mod-Inhalte. | Vollständige Kontinent-Simulation und totale Automatisierung aller Mods. |
| v3.0+ | Platform Expansion | World Engine wird zur Plattform: Adapter für andere Spiele, SDK-ähnliche Tools und erweiterte Analysewerkzeuge erscheinen. | Unterstützung anderer Spiele; Werkzeuge für Modder; Simulation-Analytik; zusätzliche AI-Workflows. | Web-Panel für Monitoring; externe Integrationen; Unterstützung weiterer Spielplattformen. | Manuelles Neuaufsetzen der gesamten Architektur für jedes neue Projekt. |  |

7. Why Some Features Wait

Wirtschaft und Politik warten, bis die soziale und ereignisbasierte Grundlage stabil ist.

Nachfolger und Familien erscheinen erst, wenn Gedächtnis, Beziehungen und Rollen stabil funktionieren.

Tiefe Mod-Anpassung soll nicht vor der Änderungserkennung kommen.

Die Unterstützung weiterer Spiele beginnt erst, wenn World Engine auf der ersten Plattform stabil ist.

Jede verschobene Funktion muss klar einer späteren Version zugeordnet werden.

8. Release Criteria

Die Version muss dem Nutzer eine echte, sichtbare Veränderung des Weltverhaltens zeigen.

Die Kernfunktionen des Releases müssen stabil und vorhersehbar funktionieren.

Die Versionsdokumentation und die zugehörigen Architektur-Dokumente müssen fertig sein.

Kritische Testszenarien müssen erfolgreich sein.

Es darf keine Architekturentscheidung geben, die den Grundprinzipien widerspricht.

9. Product KPIs

NPCs erinnern sich an vergangene Ereignisse und verwenden sie korrekt.

Die Welt verliert ihren Zustand nach einem Neustart nicht.

Der Spieler sieht Reaktionen der Welt auf seine Handlungen.

Mod-Änderungen werden erkannt, ohne das gesamte Spiel erneut zu analysieren.

Der Release bleibt auf der Zielplattform stabil und spielbar.

10. Risks and Controls

| Risk | Impact | Control |
| --- | --- | --- |
| Zu schwere v1.0 | Das Projekt wird schwer fertigzustellen | MVP strikt halten und Überflüssiges verschieben. |
| Wirtschaft/Politik zu früh | Die Architektur wird instabil | Auf v1.2 und später verschieben. |
| Vollständiger Mod-Rescan beim Start | Lange Ladezeiten und Fehler | Inkrementelle Änderungserkennung verwenden. |
| Zu starke LLM-Abhängigkeit | Weniger Stabilität | LLM nur für komplexe Fälle einsetzen. |
| Vermischung von Release- und Technikplan | Verwirrung in den Dokumenten | Product Roadmap getrennt von Implementation Roadmap führen. |

11. Long-term Vision

SDK für Modder und externe Entwickler.

Unterstützung anderer Spiele über Adapter.

Werkzeuge für Monitoring und Simulation-Analytik.

Web-Panel für Steuerung und Beobachtung der Welt.

Plugins und externe Integrationen.

World Engine als Plattform für lebendige Weltsimulation ausbauen.

12. Recommended Next Steps

Dieses Dokument als Produkt-Roadmap freigeben.

Für den technischen Ablauf eine separate Implementation Roadmap pflegen.

Für jede zukünftige Version eine Liste verschobener Funktionen führen.

MoSCoW als Standard für neue Ideen und Erweiterungen verwenden.

13. Related Documents

Vision

Project Principles

System Architecture

Module Architecture

Data Flow

Architecture Principles & Dependency Rules

Module Specification Template

Implementation Roadmap

ADR documents

11. Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v3.1 | 2026-08-05 | Produkt-Roadmap finalisiert: Release-Philosophie, Nutzerfähigkeiten, MoSCoW, KPIs, Verschiebungsgründe und langfristige Strategie. |