Roadmap

Strategische Entwicklungsübersicht des Projekts

World Engine

| Projekt | World Engine |
| --- | --- |
| Dokument | Roadmap |
| Version | v0.1 |
| Status | Draft |
| Datum | 2026-08-02 |
| Autor | Andrii Drahulskyi |

1. Purpose

Die Roadmap zeigt die wichtigsten Entwicklungsphasen des Projekts World Engine.

Sie ist kein Aufgabenplan für den Alltag, sondern eine strategische Karte vom Konzept bis zur ersten spielbaren Version.

2. Scope

Das Dokument beschreibt die Release-Reihenfolge, die Ziele der einzelnen Phasen und die Kriterien für den Übergang zur nächsten Version.

Technische Detailentscheidungen und die Implementierung einzelner Module werden in separaten Dokumenten festgehalten.

3. Roadmap Principles

Jede Phase muss abgeschlossen und geprüft werden, bevor die nächste beginnt.

Zuerst wird dokumentiert, danach implementiert.

Die Architektur bleibt modular und erweiterbar.

Die erste Version muss klein genug sein, um realistisch abgeschlossen zu werden.

4. Release Plan

Die folgenden Phasen beschreiben die geplante Entwicklung des Projekts. Bei Bedarf kann jede Phase in Teilphasen unterteilt werden.

| Version | Phase | Hauptziel | Abschlusskriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Foundation | Projektgrundlage, Dokumentation und Arbeitsstruktur vorbereiten. | Vision, Project Principles, Roadmap, Architecture und das Repository sind vorhanden. |
| v0.2 | Core Engine | Den World-Engine-Kern und den grundlegenden Ereignisfluss erstellen. | Der Core nimmt Ereignisse entgegen und verteilt sie an Module. |
| v0.3 | Memory Engine | NPC-Gedächtnis und Speicherung von Weltereignissen umsetzen. | NPCs können Langzeiterinnerungen speichern und nutzen. |
| v0.4 | Dialogue Engine | Lokale LLM für Dialoge und komplexe Antworten anbinden. | Dialoge basieren auf Erinnerung und Kontext. |
| v0.5 | Organization Engine | Organisationen, Ränge, Rollen und Ziele einführen. | Organisationen können über Zeit existieren und sich verändern. |
| v0.6 | Skills & Reputation | Fähigkeiten, Rufsystem und Beziehungen integrieren. | NPCs und der Spieler beeinflussen Reputation und Fortschritt. |
| v0.7 | Economy Engine | Handel, Ressourcen und Produktion hinzufügen. | Wirtschaftliche Ereignisse beeinflussen Verfügbarkeit und Preise. |
| v0.8 | Politics Engine | Politische Prozesse, Diplomatie und Konflikte umsetzen. | Die Welt reagiert auf Entscheidungen von Führern und Organisationen. |
| v0.9 | Quest Engine | Dynamische Quest- und Ereignisgenerierung erstellen. | Quests entstehen aus dem Zustand der Welt und nicht nur aus Skripten. |
| v1.0 | First Living World | Die erste vollständig spielbare Version einer lebendigen Welt zusammenführen. | Der Spieler kann über längere Zeit eine selbstständig entwickelte Welt beobachten. |

5. Transition Rules

Die nächste Phase startet erst nach Dokumentation, Implementierung und Tests der aktuellen Phase.

Bei technischen Risiken kann eine Phase in zusätzliche Teilphasen aufgeteilt werden.

Jede Erweiterung der Roadmap muss das übergeordnete Architekturziel beibehalten.

6. Non-goals of the First Roadmap

Keine vollständige Kontinentwirtschaft in der ersten Version.

Kein automatischer Bau neuer Städte als Pflichtfunktion der ersten Version.

Keine gleichzeitige Unterstützung mehrerer Spiele vor Abschluss der Grundarchitektur.

Keine permanente Massenverarbeitung von tausenden NPCs durch eine LLM.

7. Change Log

| Version | Datum | Änderungen |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-02 | Strukturierte Roadmap für das Projekt erstellt. |