Roadmap

Стратегическая карта развития проекта

World Engine

| Проект | World Engine |
| --- | --- |
| Документ | Roadmap |
| Версия | v0.1 |
| Статус | Draft |
| Дата | 2026-08-02 |
| Автор | Andrii Drahulskyi |

1. Purpose

Roadmap показывает крупные этапы развития проекта World Engine.

Это не список ежедневных задач, а стратегическая карта перехода от идеи к первой играбельной версии.

2. Scope

Документ описывает последовательность релизов, общие цели этапов и критерии перехода к следующей версии.

Детальные технические решения и внутренняя реализация отдельных модулей описываются в других документах.

3. Roadmap Principles

Каждый этап должен быть завершён и проверен перед переходом к следующему.

Сначала создаётся документация, затем реализация.

Архитектура должна оставаться модульной и расширяемой.

Первый релиз должен быть достаточно маленьким, чтобы его можно было реально завершить.

4. Release Plan

Ниже приведены основные этапы развития проекта. Каждый этап может быть разбит на подэтапы при необходимости.

| Версия | Этап | Основная цель | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Foundation | Подготовить основу проекта, документацию и рабочую структуру. | Vision, Project Principles, Roadmap, Architecture и репозиторий готовы. |
| v0.2 | Core Engine | Создать ядро World Engine и базовый поток событий. | Core принимает события и распределяет их по модулям. |
| v0.3 | Memory Engine | Реализовать память NPC и хранение событий мира. | NPC могут сохранять и использовать долгосрочные воспоминания. |
| v0.4 | Dialogue Engine | Подключить локальную LLM для диалогов и сложных ответов. | Диалоги формируются на основе памяти и контекста. |
| v0.5 | Organization Engine | Добавить организации, ранги, роли и цели. | Организации могут существовать и изменяться во времени. |
| v0.6 | Skills & Reputation | Ввести развитие навыков, репутацию и отношения. | NPC и игрок влияют на репутацию и прогресс персонажей. |
| v0.7 | Economy Engine | Добавить торговлю, ресурсы и производство. | Экономические события влияют на доступность и стоимость ресурсов. |
| v0.8 | Politics Engine | Реализовать политические процессы, дипломатию и конфликты. | Мир реагирует на решения лидеров и организаций. |
| v0.9 | Quest Engine | Создать динамическую генерацию заданий и событий. | Задания возникают из состояния мира, а не только из скриптов. |
| v1.0 | First Living World | Собрать первую полностью играбельную версию живого мира. | Игрок может наблюдать самостоятельное развитие мира в течение длительного времени. |

5. Transition Rules

Следующий этап начинается только после завершения документации, реализации и тестирования текущего этапа.

Если этап вызывает технический риск, он может быть разделён на дополнительные подэтапы.

Любое расширение Roadmap должно сохранять общую архитектурную цель проекта.

6. Non-goals of the First Roadmap

Полноценная экономика всего континента в первой версии.

Строительство новых городов как обязательная функция первой версии.

Поддержка нескольких игр одновременно до завершения базовой архитектуры.

Массовая постоянная обработка тысяч NPC через LLM.

7. Change Log

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-02 | Создана структурированная дорожная карта проекта. |