Project Milestones

Инженерные milestones проекта / Version roadmap by results

World Engine

| Project | World Engine |
| --- | --- |
| Document | Project Milestones |
| Document ID | MILESTONE-001 |
| Version | v1.0 |
| Status | Final Draft |
| Date | 2026-08-06 |
| Author | Andrii Drahulskyi |

1. Executive Summary

Этот документ определяет систему milestones для проекта World Engine.

Milestones описывают не календарные даты, а завершённые инженерные результаты, по которым можно объективно проверить прогресс проекта.

Документ ориентирован на первую рабочую версию (v1.0) и на последующее расширение проекта по версии Product Roadmap.

2. Milestone Strategy

Каждый milestone должен иметь чёткий результат, который можно проверить.

Milestone считается завершённым только после выполнения всех критериев завершения.

Переход к следующему этапу возможен только после принятия предыдущего результата.

Если этап начинает разрастаться, функции переносятся в следующую milestone или будущую версию продукта.

Milestones строятся от фундамента к живой симуляции, затем к AI и расширениям.

3. Milestone Overview

| ID | Milestone | Objective | Primary Deliverables | Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Foundation Complete | Подготовить проект и рабочую среду. | Docs structure, GitHub repo, coding standards, build pipeline, CI, developer workflow. | Репозиторий структурирован, документация готова, базовая сборка и правила разработки утверждены. |
| M1 | Core Platform Ready | Создать основу взаимодействия и маршрутизации событий. | Core, Event Engine, Game Adapter, Scheduler, module registry, lifecycle management. | События проходят через систему от игры к World Engine и обратно, модули запускаются предсказуемо. |
| M2 | Persistence Ready | Обеспечить сохранение и восстановление состояния мира. | Save Manager, Database architecture, entity model, migrations, backup strategy. | Мир сохраняется и загружается без потери критического состояния. |
| M3 | Simulation Base Ready | Сделать базовую живую симуляцию NPC. | Memory Engine, Character Engine, Relationship Engine. | NPC помнят значимые события, меняют состояние и отношения между сессиями. |
| M4 | AI Interaction Ready | Подключить диалог и безопасный AI-слой. | Dialogue Engine, Voice Engine, local LLM adapter, prompt/context manager, fallback responses. | NPC отвечают в контексте памяти и текущих событий; есть безопасный fallback. |
| M5 | Social Systems Ready | Добавить организационный и квестовый слой. | Organization Engine, Quest Engine. | Организации и квесты начинают системно влиять на мир и NPC. |
| M6 | v1.0 Hardening Complete | Закрепить MVP и подготовить выпуск. | Test suite, performance tuning, demo scenario, release notes, packaging. | Есть стабильный MVP, который можно демонстрировать и публиковать. |
| M7 | Expansion Track 1 Ready | Подготовить крупные системные расширения. | Economy Engine, Politics Engine. | Экономика и политика готовы к будущему развитию без переделки ядра. |
| M8 | Mod Intelligence Ready | Сделать инкрементальную реакцию на моды и новое знание. | Plugin Scanner, change detection, Knowledge Diffusion Engine. | Новые моды и контент распознаются и вызывают реакцию мира без полного пересканирования. |
| M9 | Platform Expansion Ready | Подготовить переход к нескольким играм. | Multi-game adapters, platform abstraction, monitoring, configuration profiles. | World Engine может быть адаптирован к другой игре без переписывания ядра. |

4. Deliverables per Milestone

| Milestone | Required Output |
| --- | --- |
| M0 | Public repository, documentation baseline, development workflow, initial approval. |
| M1 | Working event pipeline between Skyrim and World Engine. |
| M2 | Persistent save/load with stable restoration. |
| M3 | NPC memory, character state, and relationship updates. |
| M4 | Contextual dialogue and voice-ready response pipeline. |
| M5 | Organizations and quests influencing world state. |
| M6 | Stable v1.0 release package and demo. |
| M7 | Economic and political rule layers prepared for expansion. |
| M8 | Incremental mod detection and knowledge propagation. |
| M9 | Abstraction layer for additional game integrations. |

5. Dependencies

| Milestone | Depends On |
| --- | --- |
| M0 | — |
| M1 | M0 |
| M2 | M1 |
| M3 | M2 + M1 |
| M4 | M3 + M2 |
| M5 | M3 + M4 |
| M6 | M1–M5 |
| M7 | M6 |
| M8 | M6 |
| M9 | M7 + M8 |

6. Success Metrics

Каждый milestone имеет проверяемые критерии завершения.

M1 подтверждается реальным потоком событий.

M2 подтверждается надёжным сохранением и восстановлением мира.

M3 подтверждается устойчивой памятью NPC между сессиями.

M4 подтверждается работой диалогов с контекстом и fallback-механизмом.

M6 подтверждается стабильным MVP-релизом и демонстрационным сценарием.

7. Risk Controls

Если milestone растёт слишком сильно, он дробится на подэтапы.

Если зависимость не готова, milestone переносится, а не выполняется в обход архитектуры.

Если этап угрожает v1.0, его функциональность уходит в будущую продуктовую версию.

Если качество не соответствует критериям, milestone не считается завершённым.

8. Milestone Change Policy

Изменения milestones оформляются только через обновление документации.

Новые функции добавляются только если они не ломают критический путь.

Текущий milestone не расширяется за счёт функций, относящихся к будущим версиям.

Каждое изменение фиксируется в Change Log.

9. Related Documents

| Document | Purpose |
| --- | --- |
| Project Charter | Official project authorization and governance. |
| Project Scope | What is included in v1.0 and what is excluded. |
| Product Roadmap | Longer-term product releases. |
| Implementation Roadmap | Technical order of implementation. |
| Vision | Strategic direction and purpose. |
| Project Principles | Guiding rules for the project. |
| System Architecture | Architecture layers and system structure. |
| Module Specification Template | Template used for module documents. |

Approval

| Role | Name | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |
| Documentation Lead | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |

Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-06 | Created engineering milestone roadmap with IDs, dependencies, deliverables, success metrics, and change policy. |